АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018             п. Прихолмье                       № 32-п

Об утверждении программы комплексного развития

транспортной  инфраструктуры Прихолмского

сельсовета  на 2018-2027 годы

(в ред. постановления № 29-п от 28.08.2020 г.)

В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Прихолмского сельсовета, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  статьями 8,  20 Устава Прихолмского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры Прихолмского сельсовета на 2018–2027 (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прихолмские вести».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель главы сельсовета:                                                 С.А. Иванова

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы Прихолмского сельсовета

от  11.07.2018 г. № 32-п

(в ред. постановления № 29-п от 28.08.2020 г.)

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие системы транспортной  инфраструктуры Прихолмского  сельсовета

на 2018 – 2027 годы»

# п. Прихолмье

# 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры  Прихолмского сельсовета.

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов  на территории.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения.

7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию  правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельсовета.

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Прихолмского сельсовета  на период с 2018 по  2027 года разработана на основании следующих документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Прихолмского  сельсовета, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельсовета. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельсовета и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры сельсовета, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально - экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Прихолмского сельсовета на 2018 – 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация Прихолмского сельсовета –администрация сельсовета |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Прихолмского сельсовета –администрация сельсовета |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и координирование с иными сферами жизнедеятельности сельсовета |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - формирование условий для социально- экономического развития; - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность; - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду сельсовета. |
| Целевые показатели | Технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности, качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2018 по 2027 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО в рамках муниципальных программ Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 20983,520 тыс. руб., в том числе по годам: в 2018 году - 5963,863 тыс. руб.; в 2019 году - 1800,587 тыс. руб.; в 2020 году - 3657,462 тыс. руб.; в 2021 году - 1533,953 тыс. руб.; в 2022 году - 1541,360 тыс. руб.; в 2023-2027 годах - 6486,295 тыс. руб.; За счет средств бюджета поселения 12502,998 тыс. руб., в том числе по годам: в 2018 году - 955,326 тыс. руб.; в 2019 году - 1093,620 тыс. руб.; в 2020 году - 2396,029 тыс. руб.; в 2021 году - 784,790 тыс. руб.; в 2022 году - 786,938 тыс. руб.; в 2023-2027 годах - 6486,295 тыс. руб.; За счет средств районного бюджета 1273,418 тыс. руб., в том числе по годам: в 2018 году - 1273,418 тыс. руб.; в 2019 году - 0,00 тыс. руб.; в 2020 году - 0,00 тыс. руб.; в 2021 году - 0,00 тыс. руб.; в 2022 году - 0,00 тыс. руб.; в 2023-2027 годах - 0,00 тыс. руб.; За счет средств краевого бюджета 7207,104 тыс. руб., в том числе по годам: в 2018 году - 3735,119 тыс. руб.; в 2019 году - 706,967 тыс. руб.; в 2020 году - 1261,433 тыс. руб.; в 2021 году - 749,163 тыс. руб.; в 2022 году - 754,422 тыс. руб.; в 2023-2027 годах - 0,00 тыс. руб. Финансирование из бюджета сельсовета ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2027 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры; 2. Развитие транспорта общего пользования; 3. Развитие сети дорог сельсовета; 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Прихолмского сельсовета.

Прихолмский сельсовет расположен в северо-восточной части Минусинского района Красноярского края. В состав Прихолмского сельсовета входят 2 населенных пункта.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в апреле, температура воздуха максимально поднимается выше 30˚С, первые заморозки отмечаются уже в начале сентября. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚С. Высота снежного покрова составляет 35 – 40 см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

На территории Прихолмского сельсовета месторождения полезных ископаемых отсутствуют.

На территории Прихолмского сельсовета действующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Прихолмский сельсовета наделен статусом сельского поселения Законом Красноярского края от 16 февраля 2005 года № 13-3022 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Минусинский район и находящихся в его границах муниципальных образований».

В состав Прихолмского сельсовета входят земли двух населенных пунктов:

- П. Прихолмье,

- П. Притубинский.

Внешние связи Прихолмского сельсовета поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от п. Прихолмье до административного центра района г. Минусинска по автодороге – 30 км.

Сооружения речного, воздушного и железнодорожного сообщения в Прихолмском сельсовете отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи Прихолмского сельсовета поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории Прихолмского сельсовета проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения;

- федеральная трасса М-53 - п. Прихолмье, протяженностью 3,4 км.,

п. Прихолмье – п. Притубинский -14 км.

Одной из основных проблем автодорожной сети Прихолмского сельсовета является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории поселения.

В состав Прихолмского сельсовета входит 2 населенных пункта.

Таблица 1. Расстояния между п. Прихолмье и населенным пунктом МО.

| Населенные пункты | Расстояние до Прихолмье, км. |
| --- | --- |
| Посёлок Прихолмье | - |
| Посёлок Притубинский | 14 |

Населенные пункты Прихолмского сельсовета сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются  улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в п. Прихолмье  – улица Коммунистическая, Зелёная, Енисейская, Минусинская, Космонавтов, Гагарина, Ленина, Солнечная, Трудовая, Мира, Полевая, Степная. В посёлке Притубинский – улица Комсомольская, Зелёная, Школьная, Заречная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитного движения транспорта нет.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Прихолмского сельсовета.

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования

ПРИХОЛМСКОГО сельсовета

| № п/п | Номер автомо-бильной дороги | Наименование района автомобильной дороги | Протяжен- ность автомо-бильной дороги, м. | В том числе | Начало автодороги | окончание автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с твер-дым покры- тием, м. | с грун- товым покры- тием, м. |  |  |
|  |  | П. Прихолмье Минусинского района |  |  |  |  |  |
| 1 | 001 | Дорога по ул. Коммунистическая | 564 | 564 | 0 | Подстанция | Мост |
| 2 | 002 | Дорога по ул. Енисейская | 206 | 206 | 0 | От ул. Коммунисти-ческая | Выезд на ул. Минуси-нская |
| 3 | 003 | Дорога по ул. Космонавтов | 913 | 913 | 0 | От ул. Коммунисти-ческая | Окончание улицы |
| 4 | 004 | Дорога по ул. Минусинской | 820 | 820 | 0 | От моста | До стройот-дела |
| 5 | 005 | Дорога по ул. Зелёная | 1921 | 1921 | 0 | От здания конторы | До окончания улицы |
| 6 | 006 | Дорога по ул. Гагарина | 585 | 585 | 0 | От ул. Коммунисти-ческая | До магазина «ООО Марина» |
| 7 | 007 | Дорога по ул. Ленина | 1004 | 1004 | 0 | От здания проходной гаража | До окончания улицы |
| 8 | 008 | Дорога по ул. Солнечная | 585 | 585 | 0 | От подстанции | До ул. Мира |
| 9 | 009 | Дорога по ул. Трудовая | 234 | 234 | 0 | От ул. Зелёная | До ул. Ленина |
| 10 | 010 | Дорога по ул. Мира | 342 | 342 | 0 | От ул. Зелёная | До ул. Солнечная |
| 11 | 011 | Дорога по ул. Полевая | 1000 | 1000 | 0 | Ул. Полевая, №1 | До окончания улицы |
| 12 | 012 | Дорога по ул. Степная | 300 | 0 | 300 | Ул. Полевая, № 2 | До окончания улицы |
|  |  | Итого | 8474 | 8174 | 300 |  |  |
|  |  | П. Притубинский Минусинского района |  |  |  |  |  |
| 13 | 013 | Дорога по ул. Зелёная | 1089 | 0 | 1089 | Ул. Зелёная, № 1 | До окончания улицы |
| 14 | 014 | Дорога по ул. Комсомольская | 1178 | 1178 | 0 | Ул. Комсомоль-ская, №1 | До гаража |
| 15 | 015 | Дорога по ул. Школьная | 533 | 260 | 273 | От моста | До окончания улицы |
| 16 | 016 | Дорога по ул. Заречная | 317 | 0 | 317 | От моста | До окончания улицы |
|  |  | Итого | 3117 | 1438 | 1679 |  |  |
|  |  | ВСЕГО: | 11591 | 9612 | 1979 |  |  |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км. | 11.6 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 69600 |
| 3 | Площадь застроенной территории | км2 | 0.96 |

В результате анализа улично-дорожной сети Прихолмского сельсовета выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (5-6 м.);

- наличие  грунтовых дорог (три улицы сельсовета);

- недостаточность искусственного освещения;

отсутствие тротуаров, необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры.

Уровень автомобилизации в поселках на 2010 г. составил 113 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 180 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО – на территории сельсовета нет;

- АЗС для заправки автомобилей, находящихся в личной собственности – нет.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приусадебные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть (в 2016 году утвержден Генеральный план Прихолмского сельсовета).

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих поселки устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  Прихолмского сельсовета.

Таблица 4. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных услуг | Система автомобильных улиц и дорог | м2 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 78600 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м2 | 57700 | 58700 | 59700 | 60700 | 61700 | 78600 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | м2 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 78600 |
| Показатели степени охвата потребителей улично-дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
| Показатели надежности улично-дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год) | км. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах  Генеральным планом предусмотрено строительство и ремонт улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м., варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории посёлков Прихолмского сельсовета внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Таблица 5.

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I оч. | Р.П. |
| П. Прихолмье | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км. | 8,474 | 0,3 | - | 1,5 |
|  | главных улиц; | км. | 1,921 | - | - | - |
|  | улиц в жилой застройке, основных | км. | 4,12 | - | - | - |
|  | второстепенных улиц в жилой застройке | км. | 2,433 | 0,3 | - | 1,50 |
| П. Притубинский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км. | 3,117 | 1,679 | - | - |
|  | главных улиц | км. | 1,178 | - | - | - |
|  | улиц в жилой застройке, основных | км. | 0,533 | 0,273 | - | - |
|  | второстепенных улиц в жилой застройке | км. | 1,406 | 1,406 | - | - |

На территории поселения два автомобильных моста требуют реконструкции: в поселке Прихолмье мост через ручей Овражный, и в п. Притубинский – через протоку Тесь. Для поселка Притубинский мост имеет особое значение, так как он является единственной связью между жилой застройкой правого и левого берегов. На сегодняшний день правый берег поселка Притубинский попадает в зону подтопления при весеннем половодье. Реконструкция моста в п. Притубинский планируется в 2018 г.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, повышает плотность главных и основных улиц, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1.51 тыс. чел., расчетное количество автомобилей составит 530 единиц.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 2 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью два поста - 1 объект.

Так как в населенных пунктах Прихолмского сельсовета дома в жилой застройке имеют приусадебные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры поселения.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Прихолмского сельсовета.

Таблица 6. Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Прихолмского сельсовета.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимостьтыс. руб. | Кол-во | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нача ло | Оконча ние |  |  | на весь период 2018-2027 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | Ответствен ный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01. 2018 | 12.2027 | 5849,308 | 78600 | 5849, 308 | 576, 180 | 563, 477 | 559, 149 | 592, 926 | 592,926 | 2964,65 | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 2 | Реконструкция моста п. Притубинский | Безопасность движения | 01. 2018 | 12.2027 | 4273,418 | 1 | 4273, 418 | 4273,418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 3 | Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств бюджета сельсовета | Безопасность движения | 01. 2018 | 12.2027 | 1207,799 | 10 | 1207, 799 | 18, 513 | 209, 130 | 202, 611 | 106, 126 | 110,774 | 560,645 | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 4 | Расходы бюджета сельсовета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках долевого финансирования | Безопасность движения | 01. 2018 | 12.2027 | 651,482 | 78600 | 651, 482 | 126, 371 | 130, 360 | 126, 458 | 131, 517 | 136,776 | 0,00 | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 5 | Оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01. 2018 | 12.2027 | 115,71 | 4 | 115, 710 | 74,01 | 41,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 6 | Работы по установке пешеходных ограждений, дорожных знаков | Безопасность движения | 01. 2018 | 12.2027 | 150,28 | 6 | 150,28 | 48,00 | 24,00 | 28, 840 | 24, 720 | 24,720 | 0,00 | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 7 | Работы по разработке проекта организации дорожного движения на территории п. Притубинский | Повышение качества улично- дорожной сети | 01. 2018 | 12.2027 | 30,00 | 1 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 8 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01. 2018 | 12.2027 | 6790,286 | 78600 | 6790, 286 | 847, 371 | 801, 920 | 825, 167 | 678, 664 | 676,164 | 2961,00 | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 9 | Расходы на реализацию мероприятий ППМИ (освещение улиц п. Прихолмье) | Повышение качества улично - дорожной сети | 09. 2020 | 11.2020 | 1130,455 | 1 | 1130, 455 |  |  | 1130,455 |  |  |  | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 10 | Расходы на обустройство участков УДС вблизи образовательных организаций | Повышение качества улично - дорожной сети | 09. 2020 | 12.2020 | 731,782 | 1 | 731, 782 |  |  | 731, 782 |  |  |  | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
| 11 | Мероприятия по обустройству остановочных и посадочных площадок | Повышение качества улично - дорожной сети | 09. 2020 | 12.2020 | 53,00 | 1 | 53,00 |  |  | 53,00 |  |  |  | Админстра ция Прихолмского сельсовета |
|  | Итого: | x | 01. 2018 | 12.2027 | 20983,520 | x | 20983,520 | 5963,863 | 1800,587 | 3657,462 | 1533,953 | 1541, 360 | 6486,295 |  |

6.1. Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично-дорожной сети  Прихолмского сельсовета на 2018 - 2027 годы, составляет 20983,520 тыс. рублей.

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Прихолмского сельсовета показано, что экономика сельсовета является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры сельсовета, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программы (в ценах 2018 года) приведено в таб. 7.

Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы, тыс. руб.

| Наименование | Бюджеты всех уровней | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. краевой бюджет | В т.ч. бюджет Прихолмского сельсовета | В т. ч. районный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Программы | 20983,520 | 0,00 | 7207,104 | 12502,998 | 1273,418 |

Перспективы сельского поселения до 2027 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Прихолмского сельсовета, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов сельсовета низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно невысокой долей ветхого жилья;

- доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры:

- развитие транспортной инфраструктуры сельсовета;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности;

- формирование условий для социально-экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Прихолмского сельсовета.

Администрация Прихолмского сельсовета осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета сельсовета, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры.

2. Верификация данных.

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение Программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.